ＩＣＴ活用工事（発注者指定型）特記仕様書（案）

（ＩＣＴ活用工事）

第１条　本工事は、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理及び検査や施工管理の記録および関係書類について３次元データ等を活用するＩＣＴ活用工事である。

（適　用）

第２条　この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。

・工 事 名　　○○○○○工事

・工事箇所　　○○線（川）／○○市○○地内

（定　義）

第３条　ＩＣＴ活用工事とは、建設生産プロセスの下記以下に示す施工プロセスの全ての段階において、ＩＣＴを全面的に活用する工事である。また、この一連の施工をＩＣＴ活用施工という。対象は土工を含む一般土木工事とする。

【施工プロセスの各段階】

①３次元起工測量

②３次元設計データ作成

③ＩＣＴ建設機械による施工

④３次元出来形管理等の施工管理

⑤３次元データの納品

（施工範囲）

第４条　原則、本工事の土工施工範囲の全て（河川土工の掘削・法面整形【必要に応じ修正】）で適用することとし、具体的な工事内容および対象範囲を監督員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載するものとする。

（ＩＣＴ活用施工施工プロセスの各段階）

第５条　施工プロセスの各段階において、ＩＣＴを用い、以下を施工するものとする。

①３次元起工測量

受注者は、本工事の起工測量において、次の１）～３）の方法により、３次元測量データを取得するため、次の１）～７）から選択（複数選択可）してに測量を行うものとする。

１）空中写真測量（無人航空機）によるを用いた起工測量

２）レーザースキャナーによるを用いた起工測量

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量

４）トータルステーション（以下、「ＴＳ」という。）を用いた起工測量

５）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた起工測量

６）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量

３７）その他の３次元計測技術によるを用いた起工測量

②３次元設計データ作成

受注者は、設計図書や①で得られた計測した測量データを用いて、３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。

③ＩＣＴ建設機械による施工

受注者は、②で得られた作成した３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、次のＩＣＴ建設機械により施工する。

１）ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、排土板を自動制御する３次元マシンコントロール技術、またはブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分を表示し、排土板を誘導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、河川土工の敷均し【必要に応じ修正】を実施する。

２）バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、バケットを自動制御する３次元マシンコントロール技術、またはバックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分を表示し、バケットを誘導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、河川土工の掘削・法面整形【必要に応じ修正】を実施する。

④３次元出来形管理等の施工管理

受注者は、③により施工された工事完成物について、次の１）～３７）のいずれかのＩＣＴを用いたから選択（複数選択可）して、出来形管理を行う。

１）空中写真測量（無人航空機）によるを用いた出来形管理技術（土工）

２）レーザースキャナーによるを用いた出来形管理技術（土工）

３）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理

４）ＴＳを用いた出来形管理

５）ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理

６）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理

３７）その他の３次元計測技術によるを用いた出来形管理技術

（土工）

また、受注者は、次の８）により品質管理を行うことができる。

８）ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた締固め回数管理

受注者は、河川土工・砂防土工・道路土工【必要に応じ修正】の品質管理（締固め度）について、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はＲＩ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のように品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数を設定すること。

⑤３次元データの納品

受注者は、④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。

（基　準）

第６条　ＩＣＴ活用工事の実施にあたっては、埼玉県が定めた「ＩＣＴ活用工事に関するおいて準用する要領及び基準」により行うものとする。

（工事完成図書の納品）

第７条　工事完成図書の納品にあたっては、「埼玉県電子納品運用ガイドライン」に基づくもののほか、次のとおりとする。

①　電子成果品のフォルダ構成については、電子媒体のルート直下に「ICON」フォルダを置く。

②　「ICON」フォルダには、ＩＣＴ活用工事に係る電子データファイルを関連する要領及び基準等に従い格納する。

（ＩＣＴ機器類及び貸与品）

第７８条　第５条の施工のために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達するものとする。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督員と協議するものとする。

２　発注者は、３次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与するものとする。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。

（ＩＣＴ活用工事の費用）

第８９条　監督員の指示に基づき、３次元起工測量、３次元設計データの作成を行った場合は、設計変更の対象とするものとする。

なお、受注者は監督員からの依頼に基づき、見積書を提出するものとする。

（調査への協力）

第９10条　発注者がＩＣＴ活用工事に係るアンケート調査を実施する場合は、受注者は発注者に協力するものとする。

（補　則）

第1011条　本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載の無い事項については、監督員と協議するものとする。